项目开发计划

[基于机器视觉的禽畜养殖巡检系统]

系    别：        现代产业学院

班    级：        鲲鹏专班221

开发单位：       重生之赣南磕鸡

技术总监：           谢小云

时    间：       2025年5月26日

文档编号  1.0

版本号	 V1.0

文档名称          项目开发计划

项目名称 基于机器视觉的禽畜养殖巡检系统

项目负责人             徐宇

编写  刘佳伟、李圣杰                              		 2025 年 5 月 26  日

校对         徐宇                                       	 2025 年 5 月  26 日

批准                                                         	   年  月  日

开发单位  重生之赣南磕鸡                      			   年  月   日

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 刘佳伟、李圣杰 | 徐宇 | 2025年5月26日-2025年5月27日 | 编写初稿 |

目  录

1引言	1

1.1编写目的	1

1.2 背景	1

1.3定义	1

1.4参考资料	1

2项目概述	1

2.1工作内容	1

2.2主要参加人员	1

2.3产品	1

2.3.1程序	1

2.3.2文件	2

2.3.3服务	2

2.3.4非移交的产品	2

2.4验收标准	2

2.5完成项目的最迟期限	2

2.6本计划的批准者和批准日期	2

3实施计划	2

3.1工作任务的分解与人员分工	2

3.2接口人员	2

3.3进度	3

3.4预算	3

3.5关键问题	3

4支持条件	3

4.1计算机系统支持	3

4.2需由用户承担的工作	3

4.3由外单位提供的条件	3

5专题计划要点	3

项目开发计划

1引言

1.1编写目的

（1）目的

软件项目开发计划的编写目的是明确目标与范围：精准界定系统功能需求、开发边界及预期成果，确保团队对系统核心功能认知一致，避免开发过程中需求蔓延。​

规范流程与进度：规划详细的开发流程、阶段划分及里程碑节点，合理安排任务顺序与时间周期，保障项目有序推进，提高开发效率，确保按时交付。​

合理分配资源：统筹人力资源、硬件设备、软件工具等各类资源，优化配置以满足开发需求，避免资源浪费与短缺，提升资源利用效率，提高开发效率。​

管控风险与质量：识别潜在风险，制定针对性应对措施；建立质量管控标准与流程，保障软件端和服务器端的稳定性、可靠性及易用性，确保系统长期稳定运行；确保项目能够在规定时间内高质量开发成功并运行。

（2）预期读者

项目团队成员：开发人员、测试人员、项目经理、项目秘书等，需要了解项目的整体框架、开发流程和时间安排，以便协调合作，共同推动项目的顺利开展。

项目相关方：包括鸡只养殖场的管理者、操作人员等，需要了解项目的目标和进展情况，以便参与项目决策和实施过程。

利益相关方：包括投资方、政府监管部门、行业协会等，需要了解项目的整体规划和执行情况，以便评估项目的影响和价值。

1.2 背景

说明：

（1）项目名称：基于机器视觉的禽畜养殖巡检系统

（2）项目提出者：技术总监（谢小云）

（3）项目开发者：重生之赣南磕鸡（徐宇，刘佳伟，李圣杰）

（4）项目用户：鸡只养殖相关单位

本项目受行业发展驱动，我国禽畜养殖业规模化进程加速，传统人工巡检效率低、覆盖不足、误差大，难以满足现代化养殖精准管理需求，亟需智能化技术实现降本增效。机器视觉技术融合高性能硬件与深度学习算法，能高效处理养殖场景图像，精准监测禽畜状态；传感器技术的发展也增强了其环境感知能力，为系统开发筑牢技术基础。此系统通过对检测数据可视化，精准定位异常数据地点，实现人力资源的大大解放，提高养殖场的生产效率，成为得力工具。

1.3定义

机器视觉：通过光学装置和计算机算法，模拟人类视觉功能

Idea：主流的Java后端编译器。

MyBaits：用于持久层的、轻量级的半自动化ORM框架，封装了所有jdbc操作以及设置查询参数和获取结果集的操作，支持自定义sql、存储过程和高级映射。

SpringBoot：后端开发框架

Vue：前端开发框架

Yolo模型：高效的目标检测算法

Mysql：开源的关系型数据库管理系统

Maven：项目管理工具。

Node.js：基于Chrome V8引擎的JavaScript运行环境。

Visio：一款流程图绘制软件。

1.4参考资料

[1]黑马程序员编著.Java EE企业级开发项目教程 SSM[M].北京:人民邮电出版社；中国工信出版集团，2023

[2]谢小云.嵌入式系统综合项目开发指导书.2011

[3]胡思康编著.软件工程基础（第四版）.北京：清华大学出版社，2023

[4] DFCED.图解目标检测之YOLO算法最全原理详解. CSDN博客，2020

[5]王松著.Spring Boot+Vue全栈开发实战[M].北京：清华大学出版社,2019

2项目概述

2.1工作内容

项目经理：负责整理整个系统的规划，系统的架构，系统的多模块分配规划，以及各模块相关代码的编写分配，程序的综合调试。

项目秘书：负责收集并整合整个项目开发过程中的各个文档如可行性研究报告、软件需求说明书等相关文档的格式问题。

测试人员：在各个模块开发完成之后，负责将各个模块联通并且测试，记录每次测试的结果，分析失败的原因，并及时反馈。

研发人员：对本系统的核心技术，关键问题进行分析设计，鸡只异常状态模型训练，软硬件数据互通，前后端交互等重要模块进行需求分析与代码设计。

2.2主要参加人员

本次项目主要开发人员：

项目总监：谢小云，老师负责项目的提出和开发具体计划的分配。

项目经理：徐宇（熟练掌握大数据存储、处理与分析，熟悉目标检测算法yolo），负责系统开发规划，分配具体任务，协调团队合作，把握团队系统开发进度。

项目秘书：刘佳伟（熟练掌握java编程语言，部署springboot框架），负责文档的整理编写，收集并整理研发资料。

测试人员：李圣杰（熟练使用 mysql 数据库，优化表结构高效存取），负责编写具体的测试计划，系统的集成测试并且记录测试的结果，进行分析与反馈。

研发人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰，共同负责软件开发，收集开发资料，用目标检测算法进行模型训练，完成软硬件数据互通。

2.3产品

2.3.1程序

伴随着机器视觉技术在规模化养殖中的应用正推动传统畜牧业向智能化转型，最终产品为基于机器视觉的禽畜养殖巡检系统，此系统核心是使用巡检机器人为载体，结合机器视觉获取实时的养殖场内的鸡只生命状态图片，再通过yolo模型算法判断鸡只的健康状态、行为模式、生命体征，将异常鸡及时反馈给工作人员。其次能够采集环境参数并展示，工作人员可以手动或算法自动化对养殖场内环境进行精准调控，及时安全预警，保持鸡只状态，降低死淘率。

2.3.2文件

需要移交给用户的东西有如下：

(1)开发产品

(2)《用户手册》：主要讲述对该系统的使用方法，注意事项。

(3)保修卡：主要讲述此产品在什么情况下属于免费保修，什么情况下不属于免费保修范围之内，保修时间是多长及一些注意事项。

(4)客户端：开发产品独有封闭的客户端。

2.3.3服务

(1)代为消费者安装、调试产品；

(2)根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导培训以及后期维护工作；

(3)保证维修零配件的供应；

(4)负责规定时间内的维修服务；

(5)对产品实行“三包”，即包修、包换、包退；

(6)处理消费者来信访，解答消费者的咨询。同时用各种方式征集消费者对产品质量的意见，并根据情况及时改进。

(7)退货，您有权要求向本项目开发小组退还产品，如果您依据我们的退货规定要求退货，并把产品完好无损的退还给我们，支持无理由退款。

2.3.4非移交的产品

开发小组不需要将以下文件发送给用户：

（1）内部项目进度报告：包括团队内部的开发、测试、部署等工作进度情况。

（2）内部技术文档：开发人员编写的内部技术文档，例如开发日志、技术方案讨论记录等。

（3）内部测试报告：测试团队的内部测试报告，用于内部评估系统质量和测试进度。

（4）代码备份文件：开发团队的代码备份文件，用于保证代码安全和项目跟踪。

（5）系统测试计划和报告：包括测试计划、测试用例、测试报告等测试相关文档。

（6）维护与支持文档：系统维护和支持的相关文档，包括故障处理流程、维护计划等。

（7）系统源代码：系统的源代码文件，包括各个模块的代码和数据库脚本等。

（8）系统设计文档：系统架构设计、模块设计、数据库设计方面的详细设计文档。

2.4验收标准

（1）可靠性要求：验收标准要求系统具有较高的稳定性和可靠性，能够长时间稳定运行而不出现故障。系统在短时间内的恢复能力也要符合验收标准要求。

（2）性能需求：验收标准要求系统对鸡只的行为模式，生命状态进行精准分析处理，尤其是死亡鸡只要能在第一时间发现并上报异常；24小时监测养殖场环境，参数异常能够及时报警提醒工作人员或者自动完成对环境的调控。

（3）功能需求：验收标准要求系统能够准确识别鸡只状态、行为模式；能够进行环境检测；系统具有数据存储和分析功能，能够生成报表和图表，方便生产管理人员进行分析和决策。

2.5完成项目的最迟期限

最迟期限：2025年6月30日

2.6本计划的批准者和批准日期

本计划的批准者：谢小云

批准日期：2025年5月31日

3实施计划

3.1工作任务的分解与人员分工

- 需求分析阶段：

·任务：收集用户需求，分析用户需求，确定项目功能和特性，攥写需求文档；

·负责人：徐宇

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 设计阶段：

·任务：进行系统设计，包括架构设计和界面设计，编写设计文档；

·负责人：徐宇

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 实现阶段：

·任务：编码开发、系统开发以及进行单元测试；

·负责人：徐宇

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 测试阶段：

·任务：编写测试用例，进行系统测试、集成测试和验收测试并进行缺陷修复；

·负责人：李圣杰

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 维护阶段：

·任务：监测系统运行，处理用户反馈的问题，进行系统优化和更新；

·负责人：刘佳伟

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 审批文档阶段：

·任务：编写各阶段的文档，包括需求文档、设计文档、测试文档等，进行文件的打印和分发文档；

·负责人：刘佳伟

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 用户培训阶段：

·任务：指定培训计划，进行用户培训；

·负责人：徐宇

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

- 软件安装阶段：

·任务：安装部署系统，配置系统环境；

·负责人：徐宇

·参加人员：徐宇、刘佳伟、李圣杰

3.2接口人员

- 负责本项目同用户的接口人员：与项目用户进行沟通和协调，收集用户需求，提供项目进展和成果的反馈，解决用户提出的问题和意见。

徐宇：后端接口创建及实现负责人

刘佳伟：数据库设计及实现负责人

李圣杰：前端接口创建及实现负责人

- 负责本项目同本单位各管理机构，如合同计划管理部门、财务部门、质量管理部门等的接口人员职责：

徐宇、李圣杰

- 负责本项目同个份合同负责单位的接口人员职责：与负责单位进行沟通和协调，协助解决项目合同执行中的问题，确保合同履行顺利进行。

徐宇、刘佳伟

3.3进度

对于需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等工作，给出每项工作任务的预定开始日期、完成日期及所需资源，规定各项工作任务完成的先后顺序以及表征每项工作任务完成的标志性事件（即所谓“里程碑）。

使用甘特图明确各工作子项的人员安排、时间阶段划分及阶段目标，使用visio绘制。

示例：

3.4预算

人员：3

时间：54天

来源：政府、学院进行经费支持

3.5关键问题

1.技术难点：

（1）复杂环境下的数据采集可靠性：

光照条件多变：养殖场存在昼夜光照差异、阴影遮挡、灯光反光等问题，影响图像质量。

遮挡与密集场景：动物群居导致个体重叠遮挡（如鸡群堆叠），难以准确识别单个目标。

动态干扰：粉尘、雾气、粪便等环境污染物降低图像清晰度。

（2）动物行为识别与异常检测的算法泛化能力：

行为多样性：不同品种、生长阶段的动物行为差异显著（如小鸡的躺卧姿势与成鸡不同）。

异常定义模糊：疾病早期症状（如食欲下降）缺乏明确视觉特征，需融合多模态数据（声音、体温）。

（3）实时处理与边缘计算性能

高并发处理：单台设备需同时处理多路摄像头数据（如1000+鸡只/摄像头）。

低延迟要求：死淘检测需在30秒内上报，否则可能引发疫情扩散。

边缘设备算力限制：部署轻量化模型（如MobileNet）可能牺牲检测精度。

2.风险：

（1）数据质量差会导致后续算法误判（如误将遮挡识别为死亡），直接影响盘点准确率（误差率超过5%即不可用）。需增加多光谱摄像头或补光设备，硬件成本上升20%-30%。

（2）模型误报率若超过10%，将导致频繁误触发警报，降低用户信任度。特定场景过拟合（如仅适用于某一种鸡舍）将限制商业化推广。

（3）若处理延迟超过1分钟，病死动物未及时隔离的风险增加40%。使用高性能GPU将导致单设备成本超5000元，难以大规模部署。

4支持条件

说明为支持本项目的开发所需要的各种条件和设施。

4.1计算机系统支持

（1）计算机

·开发中：教室使用机，笔记本电脑，用于软件系统的设计、编程和测试；

·运行时：硬件配置需满足系统运行的性能要求，保证稳定可靠，基本满足本系统项目使用。

（2）外围设备

·开发中：需要用于数据采集的传感器设备；

·运行时：根据实际部署环境需要连接摄像头或其他数据采集传感器设备。

（3）通讯设备

·开发中和运行时：需要支持网络通讯的设备，以便系统能够与其他系统或设备进行数据交换和通讯。

（4）编译（或汇编）程序：

·开发中和运行时：IDEA、Visual Studio Code、node.js；

（5）操作系统：

·开发中和运行时：使用Windows10及以上操作系统，需要能够支持开发和部署相关的软件和驱动程序。

（6）数据管理程序包：

·开发中和运行时：使用mysql数据库，存储和管理系统所需的数据，包括历史数据、模型参数和配置文件等。

（7）数据存储能力：

·开发中和运行时：需要具备足够的数据存储能力，以存储历史数据、模型参数、配置文件等。

（8）测试支持能力：

·开发中：需要使用测试框架、工具和设备来进行软件系统的单元测试、集成测试和系统测试。

·运行时：需要实时监测系统的性能指标和运行状态，以及进行故障排查和修复。

4.2需由用户承担的工作

（1）数据采集与准备：

用户需要提供用于训练和测试的鸡只不同行为模式数据集，养殖场环境图等；

完成期限：数据集应在项目开始后尽早提供，以确保在开发过程中可以使用真实数据进行模型训练和测试。

（2）系统需求定义：

用户需要参与讨论和定义基于机器视觉的禽畜养殖巡检系统的功能需求、性能指标和用户界面设计等方面；

完成期限：系统需求已在项目启动初期确定，并在开发过程中根据需要进行调整和确认。

（3）系统测试与验证：

用户需要参与系统测试，并提供反馈以验证系统的准确性和可靠性；

完成期限：在系统开发完成后，用户需要在规定的时间内对系统进行测试和验证，并提供反馈意见。

（4）用户培训与支持：

用户需要接受关于基于机器视觉的禽畜养殖巡检系统的培训，以了解系统的使用方法和操作流程；

完成期限：在系统部署前，用户应在足够的时间内接受培训，以确保对系统的熟悉程度和正确使用。

（5）系统运维与维护：

用户需要负责系统的日常运维和维护工作，包括系统更新、备份、故障排除等；

完成期限：用户需要在系统上线后持续进行运维和维护工作，确保系统的稳定性和可用性。

4.3由外单位提供的条件

- 系统的开发、集成与部署

承担工作：外单位需要负责系统的系统开发，包括算法设计、模型构建、系统集成等工作；

提供的条件：提供相关技能和经验的团队，在项目启动后开始开发工作；

完成时间：系统开发工作根据项目计划，在约定的时间内完成。

- 技术支持与维护

承担工作：外单位需要提供技术支持与维护服务，确保系统能够稳定运行并及时修复可能出现的问题；

提供的条件：提供相应的技术支持服务，并保证及时响应用户的需求和问题；

完成时间：技术支持与维护服务在系统上线后立即启动，并持续提供。

- 数据安全与保护

承担工作：外单位需要确保用户的数据在系统中得到安全保护，并遵守相关的数据保护法规和标准；

提供的条件：提供适当的数据加密和安全措施，确保用户数据不受未经授权的访问和纂改；

完成时间：数据安全与保护措施应在系统部署前得到有效实施，并持续进行监控和更新。

5专题计划要点

（1）分合同计划：明确项目合同中各方责任和权利，确定项目交付物、里程碑和验收标准，规定项目付款方式和进度，确保项目安装合同要求完成。

（2）开发人员培训计划：确定开发人员的培训需求，包括技术培训、工具使用培训等，制定培训计划和时间表，确保开发团队具备完成项目所需的技能和知识。

（3）测试计划：确定测试策略、测试范围、测试资源和计划，包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试，确保项目交付的软件质量符合需求。

（4）安全保密计划：确定项目的安全保密目标和措施，包括数据加密、访问控制、日志监控等，确保项目信息和系统安全。

（5）质量保证计划：确定质量保证目标和措施，包括质量标准、质量评估计划、问题解决流程等，确保项目交付的产品质量满足客户要求。

（6）配置管理计划：确定配置管理策略和流程，包括版本控制、变更管理、配置项识别和追踪等，确保项目开发过程中配置管理的规范和有效性。

（7）用户培训计划：确定用户培训的内容、方式和时间表，包括培训材料的准备、培训环境的搭建等，确保用户能够熟练使用项目交付的本系统。

（8）系统安装计划：确定系统部署的方式、时间表和流程，包括硬件设备的准备、软件安装、系统配置等，确保项目交付物成功部署并运行。